PROJETO ARENA

Roteiro de desenvolvimento da solução web e mobile

Planejamento do MVP de futebol, tênis e corrida

| Identificação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Nome do projeto | Arena |
| Integrantes | Ricardo Cezar de Moura Juca Junior, Rafael Rodrigues Martins, Renan Augusto Barbosa Inácio da Silva, Davi Castilho Lopes |
| Turma | Ciência da Computação |
| Professor | Ranyelson Neres Carvalho |
| Data de entrega | [A preencher] |

Estado do projeto: planejamento. As funcionalidades, tecnologias e testes descritos a seguir são propostas para o MVP; não há implementação ou resultados de teste concluídos nesta versão do documento.

# Orientações gerais

Use este roteiro como base do projeto Arena e atualize cada seção conforme a implementação avançar.

Substitua os campos ainda identificados como pendentes pelos dados reais da equipe e do repositório.

Mantenha rastreabilidade entre histórias, regras de negócio, interfaces, modelo de dados, código e testes.

Atualize os diagramas e protótipos quando a implementação alterar o desenho proposto.

Registre separadamente o que foi planejado, implementado e comprovado por teste.

Documente decisões, exceções e limitações no tópico correspondente, sem apresentar propostas como entregas.

Importante: documentação, protótipos, telas isoladas, scripts ou trechos de código não caracterizam, por si só, um MVP funcional. Os componentes principais da solução devem estar integrados e permitir a execução do fluxo central do sistema.

# 1. REQUISITOS

## 1.1 Visão e escopo

### 1.1.1 Declaração do problema

Qual problema será resolvido?

Quem é afetado pelo problema?

Como o problema é tratado atualmente?

Quais dificuldades existem no processo atual?

Por que uma solução computacional pode contribuir para resolver ou minimizar esse problema?

O Arena responde à fragmentação da prática esportiva amadora. Hoje, atletas e times dependem de grupos de mensagens, contatos pessoais e planilhas para encontrar adversários, completar elencos, organizar campeonatos e acompanhar resultados. Isso dificulta localizar oportunidades compatíveis, registrar acordos de horário e local e comparar desempenhos com critérios conhecidos. Na corrida, a evolução costuma ficar dispersa em registros individuais; no futebol e no tênis, resultados e níveis frequentemente são autodeclarados sem um histórico consultável.

Os principais afetados são atletas adultos, representantes de times e organizadores de eventos. Um time precisa de adversário da mesma cidade e faixa de nível; um tenista procura outro atleta compatível; um jogador de futebol pode querer apenas uma vaga para uma partida; um corredor precisa comparar marcas na mesma distância. Cada fluxo requer dados, confirmação e responsabilidades diferentes.

A oportunidade para o Arena é concentrar essas ações num só ambiente, com regras explícitas de pareamento, inscrição, confirmação de resultados e atualização de rankings. O valor da solução dependerá da confiabilidade dos registros e da capacidade de completar esses fluxos dentro do aplicativo; a existência de telas isoladas não resolveria o problema.

### 1.1.2 Visão da solução

Objetivo geral da solução:

Planejar e desenvolver o Arena como plataforma web e mobile para organizar a prática amadora de futebol, tênis e corrida. O MVP deve permitir encontrar partidas e vagas, organizar times e eventos, registrar resultados e marcas, calcular rankings por modalidade e mostrar a trajetória esportiva em perfis públicos opcionais.

Público-alvo:

Pessoas maiores de 18 anos que praticam futebol, tênis ou corrida; representantes de times; organizadores de campeonatos e provas; visitantes de perfis públicos. Uma conta pessoal pode exercer mais de um papel conforme seus vínculos. A administração do Arena tem permissões separadas para aprovar quadras e eventos pagos.

Principais benefícios esperados:

Encontrar adversários para amistosos entre times de futebol ou tenistas por cidade, disponibilidade de busca e faixa de nível; participantes sem ranking podem ser pareados com qualquer nível.

Criar rankings separados: futebol individual por posição e de times; tênis individual; corrida individual por distância, com origem da marca indicada.

Organizar vagas avulsas, elencos, campeonatos, provas e inscrições gratuitas ou pagas; dar visibilidade ao histórico e às fotos de atletas que optarem por perfil público.

Fluxo central do MVP: cadastrar conta e perfil, encontrar ou publicar uma oportunidade, confirmar participantes e condições da partida ou evento, registrar resultado, validar os dados aplicáveis e atualizar histórico e ranking.

O projeto ainda está em planejamento. Os critérios desta seção descrevem comportamento esperado e deverão ser revistos com evidências de implementação e testes nas seções 3 a 5.

### 1.1.3 Escopo

| Necessidade identificada | Funcionalidade proposta |
| --- | --- |
| Encontrar adversário compatível | Busca simultânea entre times de futebol ou tenistas da mesma cidade; proposta temporária e aceite dos dois lados. |
| Encontrar uma vaga avulsa | Time publica vaga por posição para partida; atleta se candidata e representante aceita como convidado naquele jogo. |
| Agendar amistoso | Chat no Arena após aceite do pareamento; horário e quadra exigem concordância explícita de ambos. |
| Organizar times e eventos | Elencos, campeonatos de futebol e tênis, provas de corrida, inscrições, vagas e níveis elegíveis. |
| Comparar desempenho | Rankings específicos de time, posição, tênis e distância de corrida, com janelas e fontes de dados definidas. |
| Exibir trajetória esportiva | Perfil público opcional com fotos, resultados, ranking e histórico, sem expor conversas, contato ou comprovantes. |

Itens incluídos no escopo do MVP planejado

Futebol: times, múltiplos vínculos do atleta, vagas avulsas por posição, amistosos pareados entre times, campeonatos, ranking de times e rankings individuais de Goleiro, Defesa, Meio de Campo e Atacante.

Tênis: pareamento de atletas, amistosos, campeonatos, confirmação bilateral do placar e ranking individual por pontos. Corrida: provas organizadas, registro de treinos, histórico e rankings por distância padrão.

Cadastro governado de quadras, chat de amistosos, perfis públicos opcionais com fotos, inscrições gratuitas e pagas, comprovante e confirmação manual de pagamento, aplicações web e mobile sobre a mesma API.

Itens fora do escopo do MVP

Modalidades além de futebol, tênis e corrida; contas de menores de 18 anos e seus fluxos de responsável.

Assinatura premium, vídeos de destaque, integração com Strava ou relógios inteligentes, cobrança ou reserva financeira dentro do Arena e reserva automática de quadras.

A reserva da quadra é feita diretamente com o local. O Arena registra qual quadra foi escolhida e se a reserva foi confirmada. Uma quadra ainda pendente de aprovação pode ser usada provisoriamente apenas na partida que a indicou; ela não integra o catálogo público até a revisão administrativa.

O MVP mantém as três modalidades e todas as frentes funcionais acima. Recursos futuros não devem aparecer como implementados nas telas, testes ou demonstração.

## 1.2 Especificação de requisitos

### 1.2.1 Histórias de usuário

| ID | História de usuário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Como atleta adulto, quero criar conta e perfis por modalidade para participar das atividades e consultar meu histórico. | Alta |
| HU02 | Como representante de time, quero criar e gerenciar elenco, convidar membros e registrar atletas convidados por partida. | Alta |
| HU03 | Como representante de time, quero acionar Encontrar partida para receber uma proposta contra time da mesma cidade e faixa de nível. | Alta |
| HU04 | Como tenista, quero acionar Encontrar partida para receber proposta de amistoso com atleta compatível. | Alta |
| HU05 | Como participante pareado, quero aceitar a proposta e negociar horário e quadra no chat até que ambos confirmem as mesmas condições. | Alta |
| HU06 | Como representante de time, quero publicar vaga por posição para uma partida e selecionar candidatos. | Alta |
| HU07 | Como atleta de futebol, quero candidatar-me a vaga e participar como convidado apenas naquela partida. | Alta |
| HU08 | Como organizador, quero criar campeonato de futebol ou tênis em todos contra todos ou eliminação simples, com calendário e faixa elegível. | Alta |
| HU09 | Como organizador, quero criar prova de corrida com distância definida e controlar inscrições e resultados. | Alta |
| HU10 | Como participante, quero inscrever-me em evento gratuito ou pago e acompanhar o estado da minha vaga e do comprovante. | Alta |
| HU11 | Como atleta de futebol, quero informar estatísticas disponíveis por partida para compor meu ranking por posição após revisão. | Alta |
| HU12 | Como representante de time, quero confirmar o placar e revisar estatísticas da minha equipe para alimentar rankings confiáveis. | Alta |
| HU13 | Como tenista, quero confirmar o placar com o adversário e acompanhar pontos de amistosos e campeonatos. | Alta |
| HU14 | Como corredor, quero registrar tempo e distância e comparar minha melhor marca por distância, distinguindo treino de prova verificada. | Alta |
| HU15 | Como usuário, quero sugerir quadra; como administrador, quero revisar duplicidade e dados antes da publicação. | Média |
| HU16 | Como atleta, quero ativar perfil público com fotos e histórico, sem expor conversas, contato ou comprovantes. | Média |

Todas as funcionalidades consideradas essenciais para o MVP devem aparecer nesta seção.

### 1.2.2 Regras de negócio

| ID | Regra de negócio |
| --- | --- |
| RN01 | Cadastro permitido apenas a pessoas com 18 anos ou mais. E-mail deve ser único; papéis dependem de vínculos com times e eventos. |
| RN02 | Modalidades do MVP: futebol, tênis e corrida. Um atleta pode participar de vários times, mas representa um só por partida ou campeonato. |
| RN03 | No futebol, cada atuação registra uma das posições Goleiro, Defesa, Meio de Campo ou Atacante; a pontuação individual é separada por posição. |
| RN04 | Encontrar partida pareia times de futebol ou tenistas da mesma cidade. Sem ranking, o participante pode enfrentar qualquer nível; após três partidas confirmadas, busca apenas a mesma faixa relativa: inicial, intermediária ou avançada. |
| RN05 | O pareamento cria proposta temporária e exige aceite dos dois lados. Em amistoso, chat define horário e quadra; alterações exigem novo aceite de ambos. |
| RN06 | Uma vaga avulsa de futebol indica posição e partida. Aceite cria vínculo de convidado apenas naquele jogo; ingresso permanente no time exige convite separado. |
| RN07 | Quadra sugerida por usuário autenticado só entra no catálogo público após revisão administrativa. Enquanto pendente, pode constar provisoriamente apenas na partida que a indicou. |
| RN08 | A reserva física da quadra ocorre com o local, fora do Arena. O aplicativo registra o estado da reserva sem afirmar disponibilidade não confirmada. |
| RN09 | Placar de futebol entra no ranking após confirmação idêntica dos representantes dos dois times. Em campeonato, o organizador resolve divergência e registra a decisão. |
| RN10 | Atleta informa estatísticas opcionais de futebol. Representante do próprio time revisa; adversário pode contestar antes da pontuação. Campo vazio não soma nem penaliza. |
| RN11 | Ranking individual de futebol usa partidas confirmadas das últimas 52 semanas e média por partida na posição, com mínimo de três jogos para classificação principal. Antes disso, números são provisórios no perfil. |
| RN12 | Pontos individuais por partida: presença 1; vitória 3, empate 1, derrota 0; gol 1; assistência 1; estatística específica da posição 0,5 por ocorrência, limitada a 4 pontos por partida. |
| RN13 | Estatística específica: defesa do Goleiro, desarme da Defesa, passe decisivo do Meio de Campo e finalização no alvo do Atacante. Gols e assistências podem ser registrados em qualquer posição. |
| RN14 | Ranking de times de futebol considera jogos confirmados das últimas 52 semanas: vitória 3, empate 1, derrota 0; desempates por saldo de gols, gols marcados e menor número de partidas. |
| RN15 | No tênis, ambos os atletas confirmam o mesmo placar, inclusive em campeonato. Partida pendente ou divergente não pontua. A janela do ranking é de 52 semanas. |
| RN16 | Vitória de tênis confirmada vale 10 pontos, em amistoso ou campeonato. Com ao menos quatro inscritos confirmados, campeonato concede bônus: campeão 40, vice 20, terceiro e quarto 10 cada. |
| RN17 | Corrida possui ranking individual por distância padrão, ordenado pelo melhor tempo nas últimas 52 semanas. Treino autodeclarado e prova confirmada podem pontuar, com origem visível; outras distâncias ficam no histórico. |
| RN18 | Eventos podem ser abertos ou restritos a uma faixa de nível. Sem ranking, inscrição só em evento aberto. Futebol consulta nível do time; tênis, do atleta; corrida, da distância da prova. |
| RN19 | Campeonatos de futebol e tênis oferecem todos contra todos ou eliminação simples. Partidas de campeonato são agendadas previamente pelo organizador. |
| RN20 | Eventos pagos exigem aprovação administrativa para publicação. Pagamento ocorre fora do Arena; participante envia comprovante privado e organizador aprova ou rejeita com motivo. |
| RN21 | Inscrição paga reserva vaga até o primeiro limite: 48 horas após inscrição ou 12 horas antes do evento. Inscrição paga encerra 12 horas antes; sem comprovante no prazo, a vaga é liberada. |
| RN22 | Perfil público depende de ativação do atleta. Fotos, rankings e histórico podem aparecer; contato, conversas e comprovantes permanecem privados. Vídeos não integram o MVP. |

### 1.2.3 Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Requisito não funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidade | Fluxos de cadastro, busca, candidatura, inscrição e confirmação exibem estado, próximo passo, erro recuperável e retorno após cada ação. |
| RNF02 | Segurança | Autenticação nas ações de alteração; senhas protegidas; autorização por vínculo; comprovantes e chat visíveis apenas aos participantes autorizados. |
| RNF03 | Desempenho | Meta de até 3 segundos para listagens e perfis sob carga de teste definida antes da implementação; medir percentis e condições do ensaio. |
| RNF04 | Compatibilidade | Web responsiva em navegadores atuais e app React Native/Expo para Android e iOS; matriz de versões de teste será registrada. |
| RNF05 | Acessibilidade | Controles rotulados, foco visível, navegação por teclado na web, contraste adequado e texto alternativo em imagens relevantes. |
| RNF06 | Confiabilidade | Operações de inscrição, aceite bilateral e confirmação de resultado devem evitar duplicidade e preservar estado consistente em reenvio. |
| RNF07 | Privacidade | Perfil público opt-in; arquivos de comprovante com acesso restrito; ações administrativas e de confirmação registradas para auditoria. |
| RNF08 | Manutenção | Módulos separados por domínio, migrações versionadas, validação de entrada e testes automatizados dos cálculos de ranking. |

# 2. PROJETO DE SOFTWARE

## 2.1 Projeto de interface com usuário

### Tela 1: Descobrir oportunidades

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo da tela | Encontrar amistoso entre times ou tenistas e descobrir vagas por posição no futebol, com filtros por modalidade e cidade. |
| Usuário que utilizará | Atleta de futebol, tenista e representante de time. |
| Principais funcionalidades | Buscar adversário da mesma cidade; mostrar faixa de nível ou estado sem ranking; receber proposta temporária; aceitar ou recusar; acessar chat após aceite; consultar vagas, candidatar-se e acompanhar decisão. |
| Protótipo |  |

### Tela 2: Perfil esportivo

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo da tela | Exibir trajetória por modalidade, posição no futebol, time e distância na corrida, distinguindo dados provisórios, autodeclarados e verificados. |
| Usuário que utilizará | Atleta titular; visitante apenas quando o perfil estiver público. |
| Principais funcionalidades | Ativar/desativar visibilidade; consultar histórico e rankings; publicar fotos; mostrar status de procura. Conversas, contato e comprovantes não são públicos. Vídeos são futuros. |
| Protótipo |  |

### Tela 3: Times e campeonatos

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo da tela | Gerenciar times, elencos, partidas, campeonatos e provas de corrida, inclusive vagas e inscrições. |
| Usuário que utilizará | Representante de time, organizador, atleta inscrito e administrador nas ações de revisão. |
| Principais funcionalidades | Criar evento aberto ou por faixa; escolher formato de campeonato; programar partidas; publicar vaga; acompanhar inscrição gratuita/paga, comprovante e resultado; revisar eventos pagos e quadras. |
| Protótipo |  |

### Tela 4: Corrida e evolução

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo da tela | Registrar treinos e consultar evolução individual por distância padrão; participar de provas organizadas no Arena. |
| Usuário que utilizará | Corredor adulto e organizador de prova nas ações de confirmação. |
| Principais funcionalidades | Informar tempo e distância, ver histórico e melhor marca das últimas 52 semanas, identificar treino autodeclarado ou prova verificada e inscrever-se em prova. |
| Protótipo |  |

## 2.2 Arquitetura lógica

A arquitetura lógica planejada separa clientes web e mobile, API de aplicação, domínio esportivo, persistência relacional e armazenamento privado de arquivos. A API deve centralizar autorização, transições de estado, cálculo dos rankings e trilha de confirmação para manter regras iguais nos dois clientes.

### 2.2.1 Estilo arquitetural

A stack principal planejada é React com TypeScript na web, React Native com Expo no mobile, FastAPI em Python na API e PostgreSQL na persistência. Ambos os clientes usam a mesma API REST por HTTPS. Dependências auxiliares poderão ser escolhidas durante a construção, conforme necessidade técnica comprovada. Nenhum componente foi implementado nesta fase.

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Arquitetura adotada | Cliente-servidor em camadas, API REST e módulos por domínio esportivo. |
| Justificativa da escolha | Uma fonte de regras para web e mobile; transições de inscrição, aceite e ranking concentradas na API; persistência transacional para evitar estados divergentes. |

### 2.2.2 Componentes da aplicação

A divisão proposta segue responsabilidades que precisam permanecer consistentes em todos os canais. O serviço de pareamento consulta cidade e nível; serviços de partidas e eventos controlam aceite, vaga e agenda; os rankings são derivados de resultados confirmados; arquivos privados e fotos têm políticas de acesso diferentes.

| Componente/Modulo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Clientes web e mobile | Telas, acessibilidade, estados de carregamento/erro e chamadas à API; sem cálculo autoritativo de ranking no cliente. |
| Identidade e autorização | Conta adulta, autenticação, vínculo com times/eventos e permissões de atleta, representante, organizador e administrador. |
| Times e vagas | Elenco, convites, convidado por partida, escalação e candidaturas por posição. |
| Pareamento e chat | Fila de busca por cidade/faixa, proposta temporária, aceite bilateral, conversa e confirmação de horário/quadra. |
| Quadras | Sugestão, detecção de duplicidade, revisão administrativa, publicação e uso provisório em partida específica. |
| Eventos e inscrições | Campeonatos, provas, formatos, calendário, capacidade, faixa, comprovante e estados de pagamento manual. |
| Resultados e rankings | Confirmação bilateral, revisão de estatísticas, marcas de corrida, cálculo por esporte e janela de 52 semanas. |
| Perfis e mídia | Histórico, visibilidade opt-in, fotos públicas e acesso restrito a comprovantes. |

### 2.2.3 Diagramas

O diagrama de classes conceitual relaciona conta, perfil, time, partida, atuação, resultado, evento, inscrição, quadra, atividade e rankings derivados. A modelagem final dependerá dos contratos implementados.

O diagrama de componentes mostra clientes, API, domínio, banco relacional e armazenamento de arquivos com políticas de acesso distintas.

### 2.2.4 Tecnologias utilizadas

| Categoria | Tecnologia |
| --- | --- |
| Linguagens principais | TypeScript para clientes; Python 3 para API. |
| Web | React com TypeScript; roteamento e bibliotecas auxiliares a definir durante a construção. |
| Mobile | React Native com Expo para Android e iOS; dependências de navegação e mídia a definir. |
| API | FastAPI e modelos de validação; endpoints REST e contratos JSON a especificar. |
| Persistência | PostgreSQL; SQLAlchemy e Alembic são dependências planejadas para mapeamento e migrações. |
| Arquivos | Armazenamento de fotos e comprovantes com políticas separadas; provedor e limites a definir. |
| Comunicação | HTTPS entre clientes e API; serviços de chat/notificação a escolher conforme o desenho final. |
| Versionamento | Git e repositório remoto; endereço será incluído quando existir. |

## 2.3 Arquitetura física

A implantação prevista tem cliente web hospedado como aplicação estática, aplicativo mobile instalado em Android/iOS e API FastAPI em serviço de aplicação. A API acessa PostgreSQL e armazenamento de arquivos; o banco e os comprovantes não ficam acessíveis diretamente aos clientes. Comunicações externas usam HTTPS. O provedor, política de backup, monitoramento, domínio e custos serão definidos na implementação.

| Recurso | Descricao |
| --- | --- |
| Cliente web | Navegador atual em computador ou smartphone; consome a API por HTTPS. |
| Cliente mobile | Aplicativo React Native/Expo para Android e iOS; consome a mesma API. |
| Servidor de aplicação | Serviço Linux com FastAPI e servidor ASGI; autenticação, regras e autorizações centralizadas. |
| Banco de dados | Instância PostgreSQL acessível somente pela API; migrações versionadas e backup planejado. |
| Armazenamento de arquivos | Fotos públicas autorizadas e comprovantes privados em áreas/políticas separadas. |
| Rede | HTTPS na borda, credenciais fora do código, logs de erro e acesso administrativo restrito. |
| Hospedagem | Fornecedores e topologia definitiva pendentes de escolha e validação no desenvolvimento. |

Diagrama de implantação

## 2.4 Projeto de banco de dados

O modelo relacional proposto separa identidade, vínculos esportivos, partidas, eventos, inscrições, locais e registros que alimentam os rankings. Rankings são visões derivadas de dados confirmados; suas regras e versão de cálculo devem ser rastreáveis. O desenho final dependerá de validação dos fluxos e das migrações implementadas.

### 2.4.1 Modelo Entidade-Relacionamento

Relações centrais: usuário possui perfis por modalidade e integra times por MembroTime; candidaturas ligam usuários a vagas; ParticipaçãoPartida liga times ou tenistas a partidas; Inscrição liga atleta ou time a evento. Partida pode pertencer a campeonato e usar uma quadra. Resultado e confirmações alimentam rankings de futebol e tênis; atividades alimentam rankings de corrida.

O modelo abaixo explicita relações 1:N, N:1 e N:N. As relações N:N são representadas por entidades associativas, que guardam estado, papel e histórico quando necessário.

Eventos, resultados e atividades completam o modelo relacional proposto:

| Entidade A | Relação | Entidade B | Associação ou regra |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuário | 1:N | Perfil esportivo | Um perfil por modalidade e usuário. |
| Usuário | N:N | Time | MembroTime guarda papel e período. |
| Usuário | N:N | Vaga | Candidatura única por atleta e vaga. |
| Time ou tenista | N:N | Partida | ParticipaçãoPartida registra os dois lados. |
| Quadra | 1:N | Partida | Local opcional até acordo bilateral. |
| Atleta ou time | N:N | Evento | Inscrição identifica um tipo de participante. |
| Evento | 1:N | Partida | Vínculo opcional nos amistosos. |
| Partida | 1:0..1 | Resultado | Um resultado vigente após conclusão. |
| Resultado | 1:N | Confirmação | Uma por lado; divergência impede pontuação. |
| Partida | 1:N | Atuação | Atleta, time e posição por jogo. |
| Perfil de corrida | 1:N | Atividade | Prova como origem opcional. |
| Inscrição | 1:N | Comprovante | Preserva reenvios e decisões anteriores. |
| Perfil esportivo | 1:N | Foto | Publicação depende de perfil público. |
| Conversa | 1:N | Mensagem | Acesso limitado aos participantes. |

### 2.4.2 Descrição das tabelas

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| usuarios | Identidade, maioridade, autenticação e estado da conta. |
| perfis_esportivos | Modalidade, nível derivado, visibilidade pública e status de procura. |
| times / membros_time | Time de futebol, representantes, membros, convites e período do vínculo. |
| partidas / participantes_partida | Adversários, modalidade, cidade, horário, quadra, aceites e escalação. |
| vagas / candidaturas | Posição requerida, capacidade, candidatura e decisão de representante. |
| quadras / sugestoes_quadra | Local, cidade, tipo, estado de revisão e referência provisória por partida. |
| conversas / mensagens | Negociação interna ligada a uma proposta aceita; acesso aos participantes. |
| resultados / confirmacoes | Placar informado, confirmações dos lados e resolução de divergência. |
| estatisticas_futebol | Atuação por posição, campos opcionais, revisão e contestação. |
| atividades_corrida | Distância, tempo, data e origem autodeclarada ou prova confirmada. |
| eventos / inscricoes | Campeonato ou prova, formato, nível, capacidade, preço, prazo e status de inscrição. |
| comprovantes | Arquivo privado, envio e decisão manual de pagamento. |
| fotos_perfil | Arquivo publicado pelo titular e estado de visibilidade/denúncia. |
| auditoria | Autor, data e mudança de estado nas ações sensíveis. |

### 2.4.3 Estrutura das tabelas

Restrições previstas: e-mail único; perfil único por usuário e modalidade; MembroTime único por usuário, time e período; candidatura única por vaga e atleta; dois lados distintos por partida; participante de partida ou inscrição identificado como atleta ou time, nunca ambos; resultado vigente único por partida; confirmação única por lado; comprovantes e revisões preservados. Índices devem atender cidade, modalidade, data, estado e vínculos. Rankings são calculados, não digitados como valor livre.

Exemplo de estrutura: partidas(id BIGINT PK, modalidade VARCHAR(20) NOT NULL, cidade_id BIGINT FK, quadra_id BIGINT FK NULL, inicio_previsto TIMESTAMPTZ NULL, estado VARCHAR(30) NOT NULL, criado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL). O esquema completo será fechado em migrações versionadas.

| Campo | Tipo | Restrição | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | Identificador da partida. |
| modalidade | VARCHAR(20) | NOT NULL, CHECK | Futebol ou tênis para pareamento de amistosos. |
| cidade_id | BIGINT | FK, NOT NULL | Cidade usada na busca e no agendamento. |
| quadra_id | BIGINT | FK, NULL | Quadra pública ou sugestão provisória vinculada à partida. |
| inicio_previsto | TIMESTAMPTZ | NULL | Preenchido após aceite bilateral de horário. |
| estado | VARCHAR(30) | NOT NULL, CHECK | Busca, proposta, aceite, negociação, agendada, concluída ou cancelada. |
| criado_em | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Base para auditoria e prazos da proposta. |

# 3. CONSTRUÇÃO

## 3.1 Código fonte

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Repositório do projeto | Ainda não criado ou informado. |
| Linguagem principal | TypeScript (clientes) e Python (API), planejados. |
| Frameworks e bibliotecas utilizadas | React, React Native/Expo, FastAPI e PostgreSQL como stack principal; dependências auxiliares a definir. |

### 3.1.1 Organização do código

Estrutura proposta: web/ para interface React; mobile/ para aplicativo Expo; api/ com módulos de identidade, times, pareamento, partidas, eventos, corrida, rankings, quadras e mídia; migrations/ para evolução do banco; tests/ para testes unitários e de integração. A organização real e os caminhos do repositório serão registrados após a criação do código.

### 3.1.2 Padrões de qualidade adotados

padronização dos nomes de variáveis;

organização em classes, módulos ou componentes;

separação de responsabilidades;

reutilização de código;

tratamento de erros;

comentários quando necessários;

controle de versão;

organização de commits.

Padrões planejados: nomes consistentes e tipagem nos clientes; validação de entrada na API; separação entre controladores, regras de domínio e persistência; erros com mensagens úteis sem expor dados sensíveis; migrações versionadas; revisão de mudanças e commits coerentes. A adoção efetiva desses padrões será verificada no repositório.

## 3.2 Teste de unidade

Plano de testes unitários para cálculos e estados críticos. Os resultados esperados já estão definidos; nenhum caso foi executado nesta fase.

| ID | Unidade testada | Cenário | Resultado esperado | Resultado obtido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TU01 | Nível de pareamento | Sem ranking e após 3 partidas | Sem ranking aceita qualquer nível; classificado só mesma faixa | Não executado |
| TU02 | Futebol individual | Presença, resultado, estatísticas opcionais e limite | Pontos e média por posição corretos; vazio sem penalidade | Não executado |
| TU03 | Futebol times | Vitória/empate/derrota e desempates | 3/1/0 e ordem por saldo, gols e jogos | Não executado |
| TU04 | Tênis | Vitória e bônus com 3 ou 4 inscritos | 10 por vitória; bônus só a partir de 4 inscritos | Não executado |
| TU05 | Corrida | Marcas em distâncias diferentes e janela de 52 semanas | Melhor tempo por distância; origem preservada | Não executado |
| TU06 | Pagamento | 48 horas versus 12 horas antes do evento | Prazo mais cedo vence; vaga liberada sem comprovante | Não executado |

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Quantidade de testes executados | 0 — desenvolvimento não iniciado |
| Testes com sucesso | Não aplicável nesta fase |
| Testes com falha | Não aplicável nesta fase |
| Taxa de sucesso | Não calculável |
| Cobertura de código | Não disponível; será medida quando houver código |

Evidências

Evidências pendentes: saída do executor de testes, versão do código e relatório de cobertura quando disponível. Os cenários acima são plano de teste, não resultados.

## 3.3 Interfaces com usuário

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Situação da implementação | Não iniciada |
| Principais telas implementadas | Planejadas: descobrir oportunidades, perfil, times e campeonatos, corrida e evolução, além dos fluxos de chat, quadras e inscrição. |

Durante a apresentação, o grupo deverá demonstrar as interfaces funcionando no sistema.

## 3.4 Banco de dados

| Item | Informação |
| --- | --- |
| SGBD utilizado | PostgreSQL planejado |
| Situação da implementação | Não iniciado |
| Local dos scripts no repositório | Pendente: repositório e diretório de migrações ainda inexistentes. |

Dados iniciais

Planejamento: criar dados de demonstração fictícios para as três modalidades, com times e tenistas sem ranking e classificados, quadra aprovada e pendente, eventos gratuitos e pagos e marcas de corrida com origem distinta. Os dados reais de demonstração e scripts serão descritos após sua criação.

# 4. TESTES

## 4.1 Teste funcional

Cenários de caixa-preta previstos para os fluxos centrais web e mobile. Cada execução deverá registrar versão, entrada, resultado observado e evidência.

| ID | História | Cenário de teste | Resultado esperado | Resultado obtido | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF01 | HU03/HU04 | Buscar amistoso na mesma cidade e faixa; aceitar dos dois lados | Proposta avança a conversa; sem aceite bilateral não há partida | Não executado | Planejado |
| TF02 | HU05 | Definir horário e quadra; depois alterar um deles | Partida só agenda com aceites iguais; alteração exige novo aceite | Não executado | Planejado |
| TF03 | HU06/HU07 | Candidatar-se a vaga por posição | Aceite cria participação apenas naquela partida | Não executado | Planejado |
| TF04 | HU10 | Inscrição paga e envio de comprovante no prazo | Reserva, análise e decisão são visíveis; fora do prazo, vaga libera | Não executado | Planejado |
| TF05 | HU11/HU12 | Registrar placar e estatísticas de futebol; confirmar/contestar | Ranking só muda após validações previstas | Não executado | Planejado |
| TF06 | HU13 | Tenistas informam placares iguais e divergentes | Só confirmação idêntica pontua | Não executado | Planejado |
| TF07 | HU14 | Registrar treino e resultado de prova na mesma distância | Melhor tempo e origem aparecem corretamente | Não executado | Planejado |
| TF08 | HU15/HU16 | Sugerir quadra e ativar perfil público | Quadra pendente não fica pública; dados privados não aparecem | Não executado | Planejado |

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Quantidade total de testes | 0 executados; 8 cenários planejados |
| Testes aprovados | Não aplicável |
| Testes reprovados | Não aplicável |
| Taxa de sucesso | Não calculável |

## 4.2 Teste de integração

### 4.2.1 Integração com banco de dados

| ID | Integração testada | Operação | Resultado esperado | Resultado obtido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI01 | API ↔ PostgreSQL | Criar conta e perfil | Persistir usuário único e vínculos | Não executado |
| TI02 | API ↔ PostgreSQL | Buscar/aceitar proposta | Estado bilateral consistente sem duplicidade | Não executado |
| TI03 | API ↔ PostgreSQL | Confirmar placar e recalcular ranking | Resultados validados refletem na classificação | Não executado |
| TI04 | API ↔ PostgreSQL | Cancelar inscrição ou liberar prazo | Capacidade e estados permanecem corretos | Não executado |

### 4.2.2 Integração com APIs e serviços

| ID | Componente | Integração | Resultado esperado | Resultado obtido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI05 | Web/mobile ↔ API | Busca, inscrições e perfis | Mesmas regras e estados nos dois clientes | Não executado |
| TI06 | API ↔ arquivos | Foto pública e comprovante privado | Acesso respeita visibilidade e permissões | Não executado |
| TI07 | Chat ↔ partida | Mensagens e novo aceite | Só participantes acessam; agenda muda após ambos aceitarem | Não executado |

## 4.3 Teste de usabilidade - Heurísticas de Nielsen

| Heurística | Atende? | Evidência/Justificativa |
| --- | --- | --- |
| 1. Visibilidade do status do sistema | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 2. Correspondência entre sistema e mundo real | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 3. Controle e liberdade do usuário | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 4. Consistência e padrões | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 5. Prevenção de erros | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 6. Reconhecimento em vez de memorização | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 7. Flexibilidade e eficiência de uso | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 8. Design estético e minimalista | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 9. Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |
| 10. Ajuda e documentação | Não avaliado | Avaliar na interface implementada; registrar tela, fluxo e evidência. |

### Problemas de usabilidade encontrados

| ID | Problema identificado | Heurística relacionada | Correção realizada |
| --- | --- | --- | --- |
| PU01 | Ainda não avaliado | A definir após inspeção | Não aplicável nesta fase |
| PU02 | Ainda não avaliado | A definir após inspeção | Não aplicável nesta fase |

# 5. SITUAÇÃO FINAL DO MVP

## 5.1 Funcionalidades previstas x implementadas

| Funcionalidade | Prevista | Implementada | Funcionando | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contas adultas e papéis por vínculo | Sim | Não | Não | Planejado |
| Times, elencos e convidados por partida | Sim | Não | Não | Planejado |
| Pareamento futebol e tênis por cidade e nível | Sim | Não | Não | Planejado |
| Chat e aceite bilateral de horário/quadra | Sim | Não | Não | Planejado |
| Vagas e candidaturas por posição | Sim | Não | Não | Planejado |
| Campeonatos futebol/tênis e provas de corrida | Sim | Não | Não | Planejado |
| Inscrições gratuitas e pagas com comprovante | Sim | Não | Não | Planejado |
| Cadastro governado de quadras | Sim | Não | Não | Planejado |
| Ranking individual futebol por posição | Sim | Não | Não | Planejado |
| Ranking de times de futebol | Sim | Não | Não | Planejado |
| Ranking individual de tênis | Sim | Não | Não | Planejado |
| Ranking de corrida por distância | Sim | Não | Não | Planejado |
| Perfil público opcional com fotos | Sim | Não | Não | Planejado |

## 5.2 Persistência dos dados

Persistência ainda não implementada. Na versão executável, a demonstração deverá criar conta, inscrição, partida e resultado, encerrar os clientes, reiniciar a aplicação e comprovar que os dados continuam disponíveis. O repositório, migrações e evidências serão incluídos então.

## 5.3 Limitações conhecidas

O projeto está em planejamento; não há código, integração, testes ou implantação concluídos.

Fórmulas, níveis relativos, prazo de propostas, cancelamentos e resolução de disputas ainda precisam de validação por cenários antes da implementação.

Vídeos, menores de idade, outras modalidades, integrações com Strava/relógios, pagamento eletrônico e reserva automática de quadras não integram o MVP.

# 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento do Arena agora define os fluxos e responsabilidades centrais para futebol, tênis e corrida, com rankings diferentes para cada modalidade e confirmação proporcional à origem dos dados. A principal dificuldade prevista é manter coerentes busca, aceites, inscrições, resultados e classificação quando usuários exercem vários papéis. O próximo passo é validar os casos de exceção, atualizar os diagramas e protótipos, implementar um fluxo completo ponta a ponta e registrar testes reais. Não há resultados de desenvolvimento a relatar nesta fase.

# ANEXOS

diagramas atualizados e coerentes com o modelo implementado;

protótipos revisados e telas do sistema em execução;

migrações e scripts de dados de demonstração;

evidências de testes funcionais, unitários e de integração;

relatórios de cobertura, quando disponíveis;

imagens de fluxos e estados relevantes;

contratos e documentação da API implementada;

decisões técnicas e limites conhecidos que afetem a demonstração.

# ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA

O documento deverá representar o que foi efetivamente desenvolvido pelo grupo.

Não deverão ser apresentadas como concluídas funcionalidades que não estejam implementadas no software.

Todas as funcionalidades descritas como implementadas deverão poder ser demonstradas durante a apresentação do projeto.

Diagramas, requisitos, banco de dados, interfaces e código deverão possuir coerência entre si.

O código-fonte deverá estar disponível no repositório indicado no documento.

O MVP deverá ser executável e permitir a demonstração das principais funcionalidades propostas.